АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАДРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БУРАЕВСКИЙ  РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «03» марта  2014  г. 		          			         №   4

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов,

и других сооружений  к пропуску паводка 2014 года

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Башкортостан №95-р от 13 февраля 2014 года и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории муниципального района Бураевский район в 2014 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, Администрация сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район постановляет:

- Утвердить  противопаводковую комиссию для организации работ по борьбе с паводком (Приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район  в 2014 году  (Приложение № 2).

- Предложить руководителям учреждений,  хозяйств, предприятий и организаций:

  - на период прохождения паводка на местах создать паводковые комиссии, аварийные бригады во главе первых руководителей, разработать на каждом предприятии и организации планы мероприятий по пропуску весеннего паводка;

  - во время прохождения ледохода и максимального уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа ответственных работников.

- Предложить руководителям  организаций, учреждений, ООО СХП им.Ленина:

  - выделить по заявкам подведомственных паводковых комиссий технику (транспортные, землеройные, погрузочные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности государственного и иного имущества.

- Руководителям предприятий и организаций, учреждений,  ООО СХП им.Ленина обеспечить до начала  паводка выполнения мероприятий по предотвращению затопления и порчи имущества, загрязнения водоемов.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Бадраковский сельсовет                                                 И.Р.Рафикова

Приложение № 1

к постановлению  главы

сельского поселения Бадраковский

сельсовет муниципального района

Бураевский район

от " 03" марта  2014 года № 4

С О С Т А В

противопаводковой комиссии для организации работ по борьбе с паводком 2013 года

- Рафикова И.Р.	           - глава сельского поселения Бадраковский сельсовет

председатель комиссии;

- Салихов Б.Т.	            - директор  ООО СХП им.Ленина (по согл.)

заместитель председателя комиссии;

3.   Ахунова А.Н.                    –управляющий делами администрации СП

секретарь комиссии;

Члены комиссии:

1. Нугманов И.С.                     -  директор МОБУ СОШ д.Большебадраково (по согл.)

2. Гильмутдинов И.Б.             - директор МОБУ ООШ д.Старобикметово (по согл.)

3. Муллаярова А.Р.                 -  директор МОБУ НШ детский сад д.Силосово (по согл)

4. Исламова Л.Ф.                      – воспитатель  детского сада д.Большебадраково (по согл.)

5. Гильмияров И.А.                  -  директор ООО ККЗ  (по согл.)

6. Назмутдинов Р.Р.                 -  инженер по технике безопасности ООО СХП (по согл)

7. Валиев Ф.А.                          - зав.фермой д.Большебадраково (по согл.)

8. Хазиев И.Б.                           -  зав.фермой д. Берлячево (по согл.)

9. Гилемьянов А.Ф.                 -  зав.овцеводческой фермой д.Тукаево (по согл.)

10. Хаматнуров В.М.                -  глава КФХ  ( по согл.)

11. Хузин Р.А.                         -  зав.фермой д. Силосово (по согл.)

12.Фаезов У.С.                          – заведующий МТМ №2 ( по согл.)

Управляющий делами                                        А.Н.Ахунова

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения

Бадраковский сельсовет муниципального

района Бураевский район

от " 03"  марта  2014 г. №  4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ

на территории сельского поселения Бадраковский сельсовет

муниципального района Бураевский район в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать план мероприятий по пропуску весеннего половодья и утвердить на заседании администрации сельского поселения | к 04.03.2014 г. | Руководители хозяйств, учреждений, (по согласованию), |
| 2 | Провести инструктивное совещание по пропуску безаварийного весеннего половодья 2013 года | до 18.03.2014 г. | противопаводковая комиссия |
| 3 | Оценить состояние гидротехнических сооружений (пруды) на территории сельского поселения Бадраковский сельсовет , их готовность к безаварийному пропуску половодья с составлением акта: пруды у д.Большебадраково на р.Сибирган , у д.Тукаево на реке б/н, у д.Старобикметово на р. Авдрашбаш. | до 01.04.2014 г. | противопаводковая комиссия |
| 4 | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, мосты и т.п. которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по объектам, организовать дежурства: Ответственные :Валиев Фидарис – зав.МТФ № 1 д.Большебадраково,Гилемьянов Альберт – зав фермой д.Тукаево, Хаматнуров Валинур - – глава КФХ д.Старобикметово | до 25.03.2014 г. | противопаводковая комиссия |
| 5 | Очистить от снега полотно дорог, кюветы, мостовые пролеты, трубы, опорожнить водоемы сезонного регулирования, проверить состояние мостов и других сооружений | до 14.03.2014 г. | глава сельского поселения руководители организаций, предприятий, ООО СХП, (по согласованию), |
| 6 | Заранее определить места возможного скопления льда, при необходимости дать заявки взрывникам по установленной форме. | с 10.03.2014 по 10.04.2014г. | противопаводковая комиссия |
| 7 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из затопляемых мест | март – апрель | Глава сельского поселения, руков. ООО СХП им.Ленина, (по согласованию), |
| 8 | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, скопления бытовых и промышленных отходов, навоза из ферм, животноводческих комплексов, минеральных и органических удобрений, ядохимикатов в населенных пунктах, СХП, КФХ, организациях и предприятиях, берегах рек, озер и обеспечить своевременную их защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны, провести работу по недопущению загрязнения и засорения водоемов | до 12.03.2014 г. | Глава сельского поселения, ООО СХП, главные агрономы и зоотехники хозяйств, руководители предприятий, организаций, (все по согласованию), |
| 9 | Из животноводческих ферм, расположенных в зонах возможного затопления эвакуировать до начала половодья скот, птицу, фураж и ценное оборудование | до начала паводка | руководители хозяйств (по согласованию), |
| 10 | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, продукты питания, медикаменты, ГСМ, товары первой необходимости, корм для скота. | до 01.04.2014 г. | Глава сельского поселения, руководители хозяйств, предприятий и организаций, ООО СХП (по согласованию), |
| 11 | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметы первой необходимости, корм для скота. | до 01.04.2014 г. | Руководители хозяйств, предприятий и организаций (по согласованию), |
| 12 | Вести работу по охране общественного порядка в период половодья, организовать спасательные работы и противопожарные мероприятия | постоянно | Глава сельского поселения, руководители организаций и учреждений, пожарная охрана (по согласованию) |
| 13 | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском половодья. Организовать дежурства ответственных лиц. | постоянно | Глава сельского поселения, руководители хозяйств(по согл.) |

Управляющий делами администрации

СП Бадраковский сельсовет                                                              А.Н.Ахунова