|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ****БОРАЙ РАЙОНЫ** **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАЗРАК АУЫЛ СОВЕТЫАУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ** | Описание: Описание: Описание: C:\Documents and Settings\1\Рабочий стол\Coat_of_Arms_of_Buraevo_rayon_%28Bashkortostan%29.png | **АДМИНИСТРАЦИЯ** **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАДРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН** **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН** |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

  **от 04 марта 2021 г. № 13**

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов,**

**и других сооружений сельского поселения Бадраковский сельсовет к безаварийному пропуску паводка 2021 года.**

 Во исполнении Распоряжения Главы муниципального района Бураевский район республики Башкортостан № 69 от 16 февраля 2021 года и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан в 2021 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

1. Утвердить:

состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1);

план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Бадраковский сельсовет в 2021 году (Приложение № 2);

1. Предложить руководителям хозяйств, предприятий и организаций:
	* на период прохождения паводка на местах создать противопаводковые комиссии, аварийные бригады во главе первых руководителей, разработать в каждой организации планы мероприятий по пропуску весеннего паводка;

- во время прохождения ледохода и максимального уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа ответственных работников.

1. Рекомендовать директору ООО СХП им.Ленина Исхакову И.Х., директору ООО Бураевский комбикормовый завод Гильмиярову И.А., ИП КФХ Хаматнурову И.В. выделить трактора для безаварийного пропуска льда.
2. Предложить руководителям хозяйств, предприятий и организаций:
	* выделить при необходимости технику (транспортные, землеройные, погрузочные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности муниципального и иного имущества.
3. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций обеспечить до начала паводка выполнение мероприятий по предотвращению затопления и порчи имущества, загрязнения водоемов.

 6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

 **Глава сельского поселения**

 **Бадраковский сельсовет Мидатов И.Т.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1Утверждено распоряжением главы Администрации СП Бадраковский сельсоветот «04» марта 2021 года № 13 |

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии сельского поселения Бадраковский сельсовет.**

1. Мидатов И.Т**. –** глава сельского поселения Бадраковский сельсовет**- председатель комиссии;**
2. Исхаков И.Х.- директор ООО СХП им.Ленина, **заместитель председателя комиссии**;
3. Назмутдинова Л.Р.-управляющий делами, **секретарь комиссии**.

 **Члены комиссии**:

1. Нугманов И.С. - директор МОБУ СОШ д.Большебадраково;
2. Хаматнуров И.В. - руководитель ИП КФХ Хаматнуров ;
3. Гильмияров И.А. - директор ООО Бураевский комбикормовый завод;
4. Гарипова Э.В. - директор МОБУ НОШ д.Старобикметово;
5. Муллаярова А.Р. - директор МОБУ начальная школа-детский сад д.Силосово.

**Управляющий делами Л.Р.Назмутдинова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2Утверждено распоряжением главы Администрации СП Бадраковский сельсоветот «04» марта 2021 года № 13 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории сельского поселения Бадраковский сельсовет в 2021 году**

| **№****п/п** | **Наименование****мероприятий** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий и утвердить в противопаводковой комиссии по пропуску весеннего половодья | до 13.03.2021 г. | АСП Бадраковский сельсовет |
| 2. | Назначить ответственных лиц на все гидротехнические сооружения, расположенные на соответствующих территориях, в том числе за сооружения, на которые правоустанавливающие документы находятся на стадии оформления. | на период половодья | АСП Бадраковский сельсовет |
| 3. | Провести обследование гидротехнических сооружений на территории СП, оценить их готовность к безаварийному пропуску половодья с составлением акта. Произвести полную обработку гидротехнических сооружений находящихся в аварийном состоянии. Предоставить информацию об их готовности согласно приложения к настоящему плану. | до 31.03.2021 г. | Глава СП Бадраковский с/с, противопаводковая комиссия, ответственные лица |
| 4. | Проверить готовность к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений. Провести при необходимости ремонтные работы, очистить от снега кюветы и мостовые пролеты. | с 16.03.2021 г. | Противопаводковая комиссия, ответственные лица |
| 5. | Проверить готовность сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | с 16.03.2021 г | Противопаводковая комиссия, ответственные лица |
| 6. | Организовать устройство временных водомерных постов для наблюдения за уровнем воды в реках, представляющих угрозу подтопления прилегающей территории населенных пунктов | до 20.04.2021 г. | Противопаводковая комиссия, ответственные лица |
| 7. | Определить населенные пункты СП, складские хозяйства, животноводческие фермы, мосты и т.п. которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по объектам, организовать дежурства. | до 20.03.2021 г. | Глава СП Бадраковский с/с, руководители хозяйств(по согласованию). |
| 8. | Определить места возможного скопления льда, при необходимости дать заявки на проведение взрывных работ по установленной форме. | с 23.03.2021 г.по 10.04.2021 г. | Противопаводковая комиссия, ответственные лица |
| 9. | Провести инструктаж всех работников, задействованных на пропуске половодья. Организовать дежурства ответственных лиц. | с 16.03.2021 г.  | Глава СП Бадраковский с/с, противопаводковая комиссия |
| 10. | Обеспечить сохранность линии связи, электропередачи, заблаговременно закрепить и установить за ними систематические наблюдение в период половодья | с 16.03.2021 г. | РЭС (по согласованию),РУЭС (по согласованию),МУП «Электросети». |
| 11. | Завести в населенные пункты СП, с которыми может быть прервано сообщение, продукты питания, медикаменты, ГСМ, товары первой необходимости, корм для скота. | до 16.03.2021 г. | Глава СП Бадраковский с/с, противопаводковая комиссия |
| 12. | Создать на время половодья запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметы первой необходимости, корм для скота. | до 23.03.2021 г. | Руководители хозяйств, предприятий и организаций |
| 13. | До начала паводка сделать инвентаризацию всей спасательной техники, отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние | с 23.03.2021 г. | Глава СП Бадраковский с/с, руководители хозяйствпредприятий и организаций |
| 14. | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, скопления бытовых и промышленных отходов, навоза из ферм, животноводческих комплексов, минеральных и органических удобрений, ядохимикатов в населенных пунктах СП, ООО СХП им.Ленина, организациях и предприятиях, берегах рек, озер и обеспечить своевременную их защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны, провести работу по недопущению загрязнения и засорения водоемов. | до 20.03.2021 г. | Глава СП Бадраковский с/с, руководители хозяйствпротивопаводковая комиссия, ответственные лица |
| 15. | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления. | до 20.03.2021 г. | АСП Бадраковский сельсовет, руководители организации |
| 16. | Из животноводческих ферм, расположенных в зонах возможного затопления эвакуировать до начала половодья скот, птицу, фураж и ценное оборудование | до начала паводка | Руководители хозяйствпротивопаводковая комиссия, ответственные лица |
| 17. | Для оказания помощи диким животным в зонах затопления провести мероприятия по их охране. | по мере необходимости | Противопаводковая комиссия |
| 18. | Вести работу по охране общественного порядка в период половодья, организовать спасательные работы и противопожарные мероприятия. | на период половодья | АСП Бадраковский с/с, руководители хозяйствпротивопаводковая комиссия, ответственные лица |
| 19. | Обеспечить устойчивую телефонную связь со всеми хозяйствами, предприятиями, организациями, учреждениями, местными администрациями. | постоянно | Бураевский РУС Бирского РУЭС(по согласованию) |
| 20. | Ход половодья регулярно освещать на страницах районной газеты «Алга» | постоянно | БИЦ – филиал ГУП РБ ИД «РБ» (по согласованию) |
| 21. | Провести командно-штабную тренировку с отработкой вопросов оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и создания комиссии по возмещению населению ущербов от возможных чрезвычайных ситуаций в паводковый период. | до 20.03.2021 г. | Противопаводковая комиссия |
| 22. | Предоставление информации об уровнях рек с обустроенных временных водомерных постов в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РБ» | На период половодья с даты вскрытия рек ежедневно к 8.00 и 15.00 | Глава СП Бадраковский с/с, ответственные лица |
| 23. | Предоставление информации о готовности сил и средств к безаварийному пропуску паводка | На период половодья еженедельно | Ответственные лица |
| 24. | Предоставление информации об обследовании и проверках гидротехнических сооружений | В период паводка еженедельно, при возникновении аварийной ситуации- немедленно; сводную информацию представить 15.05.2021 г. | Ответственные лица |
| 25. | Предоставление сводной информации о населенных пунктах СП, объектах и количестве населения, подпадающего в зону затопления  | 20.03.2021 г. | Противопаводковая комиссия |
| 26. | Представить информацию по итогам пропуска половодья 2021 года с представлением данных о нанесенном ущербе. | до 05.06.2021 г. | Глава СП Бадраковский с/с, противопаводковая комиссия |

**Управляющий делами Л.Р.Назмутдинова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Плану мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территориисельского поселения Бадраковский сельсоветв 2021 году |

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности к пропуску половодья потенциально опасных гидротехнических сооружений

по сельскому поселению Бадраковский сельсовет

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение (район, населенный пункт)** | **Наименование водотока** | **Объем, тыс. куб. м. площадь, га** | **Техническое состояние** | **Перечень выполненных работ** | **Готовность к пропуску половодья** |
| **1.** | д.Тукаево | Пруд на реке без названия | 1429 кв.м | Удовлетворительное | Очистка шлюза | Готов |
| **2.** | д.Старобикметово | Пруд на реке Авдрашбаш | 1247кв.м | Удовлетворительное | Очистка шлюза | Готов |
| **3.** | д.Большебадраково | Пруд на реке Сибирган | 3548кв.м | Удовлетворительное | Очистка шлюза | Готов |
| **4.** | д.Улеево | Пруд на реке без названия | 1000 кв.м | Удовлетворительное | Очистка шлюза | Готов |